PROJEKTNI ZADATAK

NAZIV PROJEKTA

Idejni projekt za rekonstrukciju prometnih površina sa oborinskom odvodnjom (kolnik, zaštitno zelenilo, pješačke i biciklističke staze) i javne rasvjete kao analiza prostornih mogućnosti uz tramvajsku infrastrukturu na području grada Osijeka.

LOKACIJA

Trasa rekonstrukcije prometnih površina i javne rasvjete prati trasu modernizacije tramvajske infrastrukture sukladno Studiji izbora optimalnog rješenja tramvajskog sustava na području Grada Osijeka.

CILJ PROJEKTA

Izraditi projektnu dokumentaciju rekonstrukcije prometnih površina sa oborinskom odvodnjom (kolnik, zaštitno zelenilo, pješačke i biciklističke staze) i javne rasvjete na prostoru koji prati modernizaciju tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka. Navedena dokumentacija je potrebna radi iznalaženja, razrade i definiranja rješenja za rekonstrukciju prometnih površina (kolnika, zaštitno zelenilo, nogostupa i biciklističke staze) te javne rasvjete na trasi modernizacije tramvajske infrastrukture. Modernizacija tramvajske infrastrukture se radi u postojećim tlorisnim i visinskim gabaritima te je potrebno analizirati prostorne mogućnosti i iznaći cjelovito prometno rješenje s ciljem omogućavanja što kvalitetnijeg korištenja prostora i ponuditi više varijantnih idejnih rješenja te u suradnji sa Naručiteljem odabrati konačno rješenje za koje će se prikupiti posebni uvjeti/mišljenja nadležnih tijela i izraditi idejni projekt za lokacijsku dozvolu. Idejnim projektom za lokacijsku dozvolu predvidjeti faznost projekta koji mora biti usuglašen sa dinamikom izrade projektne dokumentacije i građenjem tramvajske infrastrukture.

Za potrebe realizacije projekta potrebno je izraditi slijedeće:

- Idejno/koncepcijsko rješenje

U idejnom rješenju trebaju biti pažljivo prikazana i s Naručiteljem usuglašena rješenja za uređenje pojedinih poteza kroz detaljan tekstualni opis, situacijski prikaz, karakteristične poprečne profile te druge nacrte koji predočavaju buduće građevine. Idejno rješenje treba sadržavati i razradu prijedloga fazne izgradnje usuglašene sa dinamikom izrade projektne dokumentacije za modernizaciju tramvajske infrastrukture odnosno s dinamikom građenja iste.

U izradu idejnog rješenja su uključene i sve aktivnosti prezentacije, izrade radnih materijala za postupak usuglašavanja i odabira konačnog rješenja na koje Naručitelj daje konačnu suglasnost.

- Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole

Prije izrade idejnog projekta Ponuditelj je dužan ishoditi posebne uvjete/mišljenja nadležnih tijela kao i položaj svih instalacija. Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole izraditi sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), podzakonskim aktima, važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i pravilima struke.

Idejnim projektom predvidjeti faze u skladu sa dinamikom realizacije projekta modernizacije tramvajske infrastrukture. Idejni projekt mora uz rješavanje prometnih površina (kolnik, pješačke i biciklističke staze) predvidjeti i hortikulturno rješenje zaštitnog zelenila kao i javnu rasvjetu. U suradnji sa GPP-om javnu rasvjetu postaviti na stupove kontaktne tramvajske mreže.

Sve eventualne promjene u idejnom projektu tijekom ishođenja lokacijske dozvole Ponuditelj je dužan otkloniti o vlastitom trošku.

RASPOLOŽIVE PODLOGE

Studija izbora optimalnog rješenja tramvajskog sustava na području Grada Osijeka.

ROK ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- 30 dana za izradu i usuglašavanje koncepcijskih idejnih rješenja koja uključuju i varijantna rješenja (Naručitelj potvrđuje konačno rješenje)

- 45 dana za prikupljanje posebnih uvjeta i izradu idejnog projekta potrebnog za ishođenje lokacijske dozvole

Dokumentaciju dostaviti u papirnatom i elektroničkom obliku u 6 (šest) primjeraka u AutoCAD-u ili drugom programskom paketu kompatibilnom s dwg formatom.