prijedlog ugovora

Grad Osijek, F. Kuhača 9, 31000 Osijek, OIB: 30050049642, zastupan po gradonačelniku Ivanu Vrkiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

______________________________________________________,OIB: ______________,

zastupan po _________________________ (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)

zaključili su dana _______________ godine

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

upravljanja projektom „Biciklističke staze grada Osijeka-Biljska cesta i Tenjska cesta“

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovaj ugovor sklapa se na temelju provedenog prikupljanja ponuda za pružanje usluga upravljanja projektom „Biciklističke staze grada Osijeka-Biljska cesta i Tenjska cesta“ i ponude Izvršitelja broj ____ od _______2019. koja je u navedenom postupku prikupljanja ponuda odabrana kao najpovoljnija.

Članak 2.

Ovim Ugovorom Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje obaviti usluge upravljanja projektom „Biciklističke staze grada Osijeka-Biljska cesta i Tenjska cesta“.

Predmetne usluge obuhvaćaju:

- Praćenje provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u fizičkom i financijskom smislu,

- Praćenje provedbe sekundarnih ugovora u fizičkom i financijskom smislu, odnosno ugovora koji će biti sklopljeni s pružateljima radova i usluga,

- Izvještavanje u skladu sa zahtjevima propisanim Zajedničkim nacionalnim pravilima te nastavno na eventualne ad hoc zahtjeve tijela u sustavu upravljanja i kontrole OPKK-a,

- Koordinaciju svih dionika uključenih u projekt,

- Podršku tijekom revizije i/ili kontrole nadležnih tijela,

- Određivanje standarda, politika i procedura kojima će se postići željena kvaliteta u ostvarenju ciljeva projekta

- Kontinuirano upravljanje rizicima (identifikacija, analiza, rangiranje i ublažavanje rizika),

- Arhiviranje projektne dokumentacije (izvješća, ugovori, računi, i dr.) i osiguravanje odgovarajućeg revizijskog traga.

- Dnevnu i tjednu komunikaciju sa voditeljem projekta i projektnim timom

CIJENA

Članak 3.

Ugovorena cijena usluga iz članka 2. ovog Ugovora iznosi: ______________ kn

(Slovima: __________________)

Uvećana za zakonom određeni iznos PDV-a.

Ugovorna cijena je fiksna. U ugovorenu cijenu su uračunati i svi troškovi koji mogu nastati za Izvršitelja prilikom izvršenja ovog Ugovora (troškovi puta, smještaja i dr.)

NAČIN OBRAČUNA I UVJETI PLAĆANJA

Članak 4.

Plaćanje će se vršiti kvartalno sukladno dinamici podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava prema posredničkom tijelu 2 koje Naručitelj podnosi za vrijeme trajanja ugovora s odabranim ponuditeljem.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa, na temelju izvještaja o izvršenim uslugama.

U slučaju da račun nije prikladan za plaćanje jer ne sadrži sve potrebne elemente ili Pružatelj usluge nije priložio dokumentaciju određenu Ugovorom, Naručitelj će o istom obavijestiti Pružatelja usluge i zatražiti dostavu ispravnog računa i dokumentacije koja nedostaje. Pružatelj usluge je dužan u roku od 7 dana od primitka takvog zahtjeva izvršiti potrebne ispravke i dopune. U slučaju postavljanja zahtjeva za ispravkom i dopunom računa, rok za plaćanje prestaje teći i nastavlja se od trenutka zaprimanja urednog i potpunog računa sa prilozima.

Izvršitelj je obavezan izdavati, a naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje i elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Plaćanja sukladno ovom članku vrše se na poslovni račun Izvršitelja IBAN:_______________

Naručitelj ima pravo prigovora na račun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati odabranog ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

POČETAK I ROK ZAVRŠETKA USLUGE

Članak 5.

Izvršitelj je dužan usluge izvršavati od dana potpisa ovog ugovora za vrijeme trajanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i odobrenja Završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava (24 mjeseca).

OBVEZE IZVRŠITELJA

Članak 6.

Izvršitelj je obvezan svoje ugovorne usluge izvršiti pažnjom dobrog stručnjaka u skladu s primjenjivim propisima i regulativom.

Izvršitelj jamči za kvalitetu svog rada, te rada svih ostalih partnera koji na njegovu odgovornost sudjeluju u radu na projektu.

Sve aktivnosti Izvršitelj je obvezan osmisliti se u suradnji s osobama imenovanim od strane Naručitelja. Prije provedbe svake od aktivnosti iz potrebno je imati suglasnost Naručitelja.

Izvršitelj je obvezan surađivati sa svim trećim osobama koje je imenovao Naručitelj, a koje sudjeluju u bilo kojoj fazi realizacije projekta, te vlastite usluge uskladiti s uslugama svih ostalih sudionika u projektu.

Intelektualno vlasništvo koje nastane kao rezultat izvršenja ovog Ugovora, ili koje proizađe na bilo koji način iz predmeta ovog Ugovora, uključujući pravo korištenja autorskog djela i drugih prava intelektualnog vlasništva, kao i pravo na sva tehnička rješenja i podatke koji su u njih uključeni, a do kojih se došlo tijekom izvršavanja ovog Ugovora u potpunosti će pripadati Naručitelju u trenutku kada budu dostavljeni Naručitelju i kada ih on kao takve prihvati.  U svrhu provedbe aktivnosti u sklopu ove nabave, rezultatom se smatra sve što nastane urednim izvršenjem Ugovora od strane Izvršitelja.

UGOVORNA KAZNA

Članak 7.

Ako bilo kada tijekom važenja ovog Ugovora nastanu uvjeti koji Izvršitelju ometaju ili onemogućuju pravovremeno pružanje ugovorene usluge, Izvršitelj je dužan odmah u pisanom obliku obavijestiti Naručitelja o nastanku i vrsti poremećaja te o time prouzročenom ili mogućem kašnjenju i njegovom trajanju.

Ukoliko Izvršitelj svojom krivnjom ne pruži predmetnu uslugu u ugovorenom roku ili odbije obaviti neku od ugovorenih usluga, Naručitelj ima pravo na naplatu ugovorne kazne.

Ugovorna kazna za zakašnjenje u ispunjenju usluge iznosi 1‰ (jedan promil) dnevno ukupne ugovorne cijene. Iznos tako određene ugovorne kazne ne može prijeći 5% (pet posto) ukupne ugovorene cijene usluga.

Naručitelj može odbiti ugovornu kaznu od bilo koje dospjele isplate Izvršitelju. Isplata ugovorne kazne neće utjecati na odgovornosti Izvršitelja.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 8.

Izvršitelj je obvezan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja ugovora, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice koja pokriva iznos od 10% (deset posto) ugovorene cijene.

Umjesto bjanko zadužnice Izvršitelj može uplatiti novčani polog u identičnom iznosu na IBAN Naručitelja broj IBAN: HR5023600001831200002, poziv na broj HR68 7781   – OIB uplatitelja, opis plaćanja – polog jamstva za uredno izvršenje ugovora, ev. broj USBN45.

Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Izvršitelju u roku 8 (osam) dana nakon završetka ugovornih obveza.

RASKID UGOVORA

Članak 9.

Ako Izvršitelj ne ispuni bilo koju obvezu iz ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo tražiti ispunjenje te obveze u primjerenom roku i u slučaju neispunjenja svojom voljom raskinuti Ugovor.

Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor:

- u slučaju iz stavka 1. ovog članka;

- ako Izvršitelj postane nesolventan ili padne pod stečaj;

- ako Izvršitelj svojevoljno i iz bilo kojeg neopravdanog razloga odluči raskinuti Ugovor;

- u slučaju kašnjenja većeg od perioda pokrivenog maksimalnom ugovornom kaznom.

U slučaju raskida Ugovora krivnjom Izvršitelja, Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i na naknadu štete sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Raskid Ugovora mora se izvesti pisanim putem prema drugoj ugovornoj strani uz obavezno pozivanje na ugovorne odredbe na temelju kojih se vrši raskid.

Učinci raskida Ugovora stupaju na snagu sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, a nakon što Naručitelj dostavi Izvršitelju, odnosno Izvršitelj Naručitelju pisanu obavijest o raskidu ovog Ugovora.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 10.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora rješavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda za mjesto sjedišta Naručitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Izmjene ili dopune Ugovoru moraju biti u pisanom obliku kako bi bile važeće.

Ukoliko za vrijeme važenja ovog ugovora dođe do potrebe izvršenja dodatnih usluga, postupit će se sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).

Članak 12.

Stranke su suglasne da Ugovor počinje provoditi obvezujuće učinke i stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Članak 13.

Ugovor je sastavljen u 5 (pet) istovjetnih primjerka, od kojih 3 (tri) za Naručitelja i 2 (dva) za Izvršitelja.

U Osijeku, ________ 2019.

| ZA IZVRŠITELJA: | ZA NARUČITELJA: |
| --- | --- |
| Direktor: | Gradonačelnik |
| _________________ | Ivan Vrkić, dipl. iur. KLASA: 406-09/19-01/89 URBROJ: 2158/01-09-05/02-19- |