Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 147/14 i 123/17) i članka 19. točke 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 22. sjednici održanoj 11. listopada 2019., donijelo je

O D L U K U

o donošenju Akcijskog plana za 2019. i 2020.

Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Odluku o donošenju Akcijskog plana za 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

Članak 2.

Akcijski plan za 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.:

| ITU specifični cilj / lokacija/strateški projekt/ poziv | Modalitet | EFRR/KF alokacija (EUR/ HRK) | Prihvatljivi prijavitelji | Raz- doblje provedbe (mj.) | Fizička provedba projekta završava do (kvartal/god.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifični cilj 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva |  |  |  |  |  |
| IT park | SP – izravna dodjela | 3.947.368,42 EUR/ 30.000.000,00 HRK | JLS | 36 | 04/2022. |
| Gospodarski centar | SP – izravna dodjela | 2.024.291,49 EUR/ 15.384.615,32 HRK | JLS/PPI | 36 | 04/2022 |
| Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek | GS – otvoreni, trajni | 1.691.001,73 EUR/ 12.851.613,22 HRK | JLS/PPI | 24 | 04/2022 |
| Obrtnički centar Osijek | projekt | 167.763,16 EUR/ 1.275.000,00 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |
| Rekonstrukcija modularne hale Poduzetničkog inkubatora BIOS | projekt | 1.677,631,58 EUR/ 12.750.000,00 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |
| „Novi Polet“ – izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora, Belišće | projekt | 696.591,68 EUR/ 5.294.096,79 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |
| Agropark Valpovo | projekt | 782.894,74 EUR/ 5.950.000,00 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |
| Izgradnja industrijske zone uz obilaznicu Valpovo | Projekt | 950.657,89 EUR/ 7.225.000,00 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |
| Razvoj i unaprjeđenje poslovno poduzetničke zone Kneževi Vinogradi | projekt | 279.605,26 EUR/ 2.125.000,00 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |

| ABC inkubator, Erdut | projekt | 2.069.078,95 EUR/ 15.725.000,00 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekološko-edukacijski centar „Banjkas“, Erdut | projekt | 1.682.812,23 EUR/ 12.789.372,98 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |
| Gospodarska zona Ernestinovo | projekt | 2.236.842,11 EUR/ 17.000.000,00 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |
| Izgradnja tehniloškog parka za razvoj poljoprivrede i ruralnih djelatnosti, Ernestinovo | projekt | 2.236.842,11 EUR/ 17.000.000,00 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poduzetničke zone Josipovac Punitovački | projekt | 26.842,11 EUR/ 204.000,00 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |
| Izgradnja i opremanje Agroinkubatora Čepin | projekt | 2.236.842,11 EUR/ 20.000.000,00 HRK | JLS, PPI | 24 | 04/2022 |
| Specifični cilj 4c3 Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva |  |  |  |  |  |
| Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane Pogona Osijek | SP – izravna dodjela | 6.054.458,19 EUR / 46.013.882,24 HRK | Tvrtke za proizvodnju i distribuciju toplinske energije | 48 | 04/2023. |
| Specifični cilj 6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine |  |  |  |  |  |
| Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek | GS – ograničeni trajni | 4.259.324,83 EUR / 32.370.868,71 HRK |  |  |  |
| Utvrda Korogy (Čepin)* | projekt | 247.851,70 EUR / 1.883.672,89 HRK | JLS | 12 | 04./2020. |
| Erdutska kula (Erdut)* | projekt | 148.711,01 EUR / 1.130.203,74 HRK | JLS | 12 | 04./2020. |
| Dvorac Eugena Savojskog (Bilje)* | projekt | 247.851,70 EUR / 1.883.672,89 HRK | JLS | 12 | 04./2020. |
| Dvorac Normann Prandau (Valpovo) | projekt | 1.189.688,14 EUR / 9.041.629,89 HRK | JLS | 36 | 04./2022. |
| List do lista, industrijska baština Belišća* | projekt | 2.388.620,98 EUR / 18.153.519,49 HRK | JLS | 36 | 04./2022. |
| Galerija Petar Smajić – izrada dokumentcije (Ernestinovo)* | projekt | 36.601,29 EUR / 278.169,81 HRK | JLS | 12 | 04./2019 |
| Revitalizacija i obnova Galerije Petar Smajić | projekt | 570.394,74 EUR/ 4.335.000,00 HRK | JLS |  |  |
| Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa župnog dvora, crkve u Valpovu, memorijalnog centra Matije Petra Katančića | projekt | 1.197.368,42 EUR/ 9.100.000,00 HRK | JLS |  |  |
| Uređenje i opremanje potkrovlja i dvorišta rodne kuće Milutina Milankovića u Dalju (Oznaka dobra: Z-4208 ) | projekt | 335.526,32 EUR/ 2.550.000,00 HRK | JLS |  |  |
| Bjelobrdska kultura – izgradnja pustolovnog parka, Erdut | projekt | 335.526,32 EUR/ 2.550.000,00 HRK | JLS |  |  |
| Rekonstrukcija i dogradnja dvorca Normann u Bizovcu | projekt | 594.665,06 EUR/ 4.519.454,45 HRK | JLS |  |  |
| Dvorac ESTERHAZY - kulturna baština Općine Darda | projekt | 4.138.157,89 EUR/ 31.450.000,00 HRK | JLS |  |  |
| Rekonstrukcija i dogradnja dvorca Adamović | projekt | 1.341.211,37 EUR/ 10.193.206,38 HRK | JLS |  |  |
| Obnova i restitucija bastione trase u osječkoj Tvrđi | projekt | 25.863.486,84 EUR/ 196.562.500,00 HRK | JLS |  |  |
| Rekonstrukcija bastione trase od bastiona sv. Karla do Donjogradskih vrata | projekt | 838.815,79 EUR 6.375.000,00 HRK | JLS |  |  |
| Specifični cilj 6e2 Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU |  |  |  |  |  |
| Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe* | SP – izravna dodjela | 8.496.234,43 EUR / 64.571.381,67 HRK | JLS | 46 | 04./2021. |
| Centar za posjetitelje | SP – izravna dodjela | 1.720.647,77 EUR / 13.076.923,05 HRK | JLS | 36 | 04./2021. |
| Specifični cilj 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu |  |  |  |  |  |
| E- mobilnost* | SP – izravna dodjela | 1.122.393,48 EUR / 8.530.190,41 HRK | JLS, Gradski prijevoz putnika | 24 | 04/2021 |
| Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek | GS – ograničeni trajni | 5.263.157,89 EUR / 40.000.000,00 HRK |  |  |  |
| BS Biljska cesta (Osijek)* | projekt | 206.844,39 EUR/ 1.572.017,34 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Osijek Tenja (Osijek)* | projekt | 223.684,21 EUR/ 1.700.000,00 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Faza 1. od Belišća do Gata (Belišće)* | projekt | 465.515,36 EUR/ 3.537.916,75 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Matije Gupca do Belišća (Valpovo)* | projekt | 357.000,00 EUR/ 2.713.200,00 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Ive Lole Ribara (Valpovo)* | projekt | 77.350,00 EUR/ 587.860,00 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Faza 1. Ivanovac (Antunovac)* | projekt | 223.684,21 EUR/ 1.700.000,00 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Faza 3. Antunovac (Antunovac)* | projekt | 234.868,42 EUR/ 1.785.000,00 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Biljska cesta (Bilje)* | projekt | 982.785,40 EUR/ 7.469.169,05 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Čepin - Livana (Čepin)* | projekt | 264.762,02 EUR/ 2.012.191,38 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Kralja Tomislava (Čepin)* | projekt | 306.364,47 EUR/ 2.328.369,94 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Kralja Zvonimira (Čepin)* | projekt | 260.407,99 EUR/ 1.979.100,69 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Osječka i Ljudevita Gaja (Darda)* | projekt | 281.487,90 EUR/ 2.139.308,05 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Ivanovac-Laslovo (Ernestinovo)* | projekt | 837.792,28 EUR/ 6.367.221,34 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| BS Satnica- Petrijevci (Petrijevci)* | projekt | 540.611,25 EUR/ 4.108.645,48 HRK | JLS | 24 | 04/2021 |
| Izgradnja biciklističke staze, pješačko-biciklističkog mosta preko rijeke Vuke | projekt | 894.736,84 EUR/ 6.800.000,00 HRK | JLS |  |  |
| Specifični cilj 8ii1 |  |  |  |  |  |
| Poboljšanje zapošljivosti, samozapošljivosti i integracije mladih na tržište rada | GS, otvoreni | 1.122.393,48 EUR / 8.530.190,41 HRK |  |  |  |
| Specifični cilj 9i1 |  |  |  |  |  |
| Socijalni plan | SP – izravna dodjela | 263.157,89 EUR / 2.000.000,00 HRK |  |  |  |
| Programi aktivnog uključivanja i podrške ranjivim skupinama | GS, otvoreni | 1.374.637,59 EUR / 10.447.245,71 HRK |  |  |  |
| Specifični cilj 9iv2 |  |  |  |  |  |
| Razvoj socijalnih (i zdravstvenih) usluga | GS, otvoreni | 916.425,06 EUR / 6.964.830,47 HRK |  |  |  |
| Specifični cilj 10iii3 |  |  |  |  |  |
| Programi obrazovanja i cjeloživotnog učenja u skladu s potrebama tržišta rada | SP/GS | 319.277,57 EUR/ 2.426.509,53 HRK |  |  |  |
| Specifični cilj 10iv4 |  |  |  |  |  |
| Jačanje kompetencija učenika usklađivanjem znanja i vještina s tržištem rada i podizanjem kvalitete strukovnog obrazovanja | SP/GS | 319.277,57 EUR / 2.426.509,53 HRK |  |  |  |

Članak 3.

Donošenjem ove odluke prestaje važiti Akcijski plan za razdoblje 2018. i 2019. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/18).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.

KLASA: 910-04/15-01/16

URBROJ: 2158/01-01-19-101

Osijek, 11. listopada 2019.

Predsjednik

Gradskoga vijeća

dr.sc. Željko Požega, v.r.