PROJEKTNI  ZADATAK ZA REKONSTRUKCIJU OŠ IVANA FILIPOVIĆA

UVOD

Grad Osijek planira rekonstruirati Osnovnu školu Ivana Filipovića radi osiguranja rada u jednoj smjeni  te je ovim projektnim zadatkom potrebno izraditi idejno rješenje kako bi Naručitelj (Grad Osijek) temeljem tako dobivenog projektnog rješenja proveo postupak nabave za izradu Glavnog projekta i ishođenje Građevinske dozvole.

Zahtjev za dodatnim kapacitetom:

- 8 učionica sa pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorovima

- prostor kuhinje sa blagovaonicom i prostor dnevnog boravka

LOKACIJA

Osijek, Kalnička 48,  k.č.br.  2457 k.o. Osijek, površine građevne čestice 11621 m2, prema kopiji katastarskog plana.

POSTOJEĆE STANJE

Na navedenoj katastarskoj čestici postoji izgrađena zgrada osnovne škole za koju je izdano Rješenje o dozvoli za upotrebu Broj: 05-2692/1-1967 od 13. 09. 1967. U tijeku je ispravni postupak i usklađenje katastra i zemljišne knjige.

Zgrada nije energetski obnavljana te u tome smislu nema ograničenja uslijed monitoringa potrošnje energenata.

ZADAĆA

Osnovni cilj je izrada idejnog rješenja kao podloge (projektnog zadatka) za nabavu Glavnog projekta, a prema odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), za osiguranje rada škole u jednoj smjeni.

Prije same izrade idejnog rješenja potrebno je analizirati postojeće stanje i zahtjev za dodatnim kapacitetom te izraditi optimalno (prostorno i financijski) idejno rješenje kojim se osigurava rad škole u jednoj smjeni. Takvo idejno rješenje može rezultirati prenamjenom postojećih sadržaja i/ili drugačijim kapacitetom (brojem dodatnih sadržaja – učionica/kabineta) uz obrazloženje rezultata, a sve u svrhu ostvarenja zadanog cilja.

Rekonstrukciju zgrade projektirati sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13).

Rekonstrukcija postojeće zgrade koja je predmet ovoga posla i projektnog zadatka  mora biti projektirana na način da je njena gradnja i uporaba održiva, ekonomski i financijski isplativa, energetski učinkovita i ekološki osviještena.

Rješenje mora uključiti i prilagodbu svim propisima, a posebice kod eventualne nadogradnje etaže/a treba voditi računa o statičkom proračunu jer bi eventualno ojačanje postojeće konstrukcije uslijed novih propisa, vezano za potresno opterećenje i/ili drugi razlozi zahtijevali dodatne troškove te posljedično  bili ekonomski manje prihvatljivi.

Ovo ne predstavlja limit projektantu u izradi idejnog rješenja, već se želi ukazati kako su kriteriji  za odabir optimalnog rješenja između ostalih i vrijeme i troškovi potrebni  za izradu glavnog projekta, ishođenje akta za građenje i samo građenje u zadanim gabaritima financijske prihvatljivosti projekta.

Procijenjeni troškovi građenja, uz primjenu svih naprijed navedenih propisa, ne bi smjeli premašiti 9.000,00 kuna/m2 netto površine novoizgrađenog dijela zgrade (s PDV-om).

SADRŽAJ IDEJNOG RJEŠENJA

TEKSTUALNI DIO (digitalno, i u word-u ili drugom prikladnom  formatu za daljnje korištenje te i u pdf formatu (e-mailom i na tvrdom disku/sticku) te u 2 primjerka tiskano (printano) na A4 formatu) koji sadrži:

- obrazloženje/tehnički opis idejnog rješenja

- ocjenu usklađenosti planiranog zahvata u prostoru s prostornim planom te s posebnim zakonima i propisima,

- ocjenu usklađenosti projektnog rješenja s posebnim uvjetima i uvjetima priključenja,

- aproksimativne troškove izrade glavnog projekta (uključivo kontrole glavnog projekta i elaborate) i

- procjenu troškova građenja po m2 i ukupno

GRAFIČKI DIO u mjerilu 1:200 (digitalno, i u  dwg ili drugom prikladnom formatu za daljnje korištenje te i u pdf formatu (e-mailom i na tvrdom disku/sticku) te u 2 primjerka tiskano (printano) na A3 formatu i to:

- situaciju planiranog zahvata unutar obuhvata i smještaj jedne ili više građevina unutar obuhvata zahvata u prostoru i/ili na građevnoj čestici prikazane na geodetskoj situaciji stvarnog stanja,

- nacrte (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne za prikaz zahvata u prostoru) projektiranog zahvata u prostoru u primjerenom mjerilu, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama, te ovisno o vrsti zahvata u prostoru, s iskazanim namjenama prostora i iskazom površina

- druge grafičke prikaze po mišljenju  projektanta koji na primjeren način prikazuju položaj, smještaj, tehničko rješenje, oblikovanje, uređenje zahvata u prostoru, te prenamjenu prostora

PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

Predmetna projektna dokumentacija mora biti u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom koja je na snazi za predmetnu lokaciju:

- Prostorni plan uređenja Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 8/05, 5/09, 17A/09-ispravak, 12/10, 12/12, 20A/18 i 8A/19-pročišćeni tekst)

- Generalni urbanistički plan Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka – broj 5/06, 12/06-ispravak, 1/07-ispravak, 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispravak, 4/13-ispravak, 7/14, 11/15, 5/16-ispravak, 2/17 i 6A/18- pročišćeni tekst, 13A/20 i 4/21)

RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA I PODLOGE

- Kopija katastarskog plana

- Prostorno planska dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama Grada (www.osijek.hr)

- Lokacijska informacija na zahtjev u nadležnom upravnom tijelu

- Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br 2457 k.o. Osijek

- Prijepis posjedovnog lista za k.č.br. 2457 k.o. Osijek

- Rješenje o dozvoli za upotrebu Broj: 05-2692/1-1967 od 13. 09. 1967.

- Rješenje Okružnog privrednog suda za upis u registar promjene naziva škole Reg.122/68-2 od 17. siječnja 1968.

- Geodetsku podlogu osigurava Ponuditelj (Projektant) o svom  vlastitom trošku

SURADNJA S NARUČITELJEM

Tijekom izrade idejnog rješenja Izvršitelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom Naručitelja, izvještavati i upoznavati Naručitelja o napretku izrade rješenja, a sve u cilju postizanja opisane zadaće i svrhe idejnog rješenja.

Izvršitelj je dužan prisustvovati svim radnim sastancima o svom trošku na koje će ga pozvati Naručitelj radi dodatnih pojašnjenja, konzultacija i/ili slično i obvezuje se surađivati s projektantom glavnog projekta koji će se odabrati po posebnom postupku nabave te davati eventualno potrebna pojašnjenja i tako odabranom projektantu glavnog projekta kao i budućem izvođaču ukoliko za to bude potrebe i nije i neće biti u bilo kakvom sukobu interesa.

Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na idejno rješenje, kompleksnost i nivo razrade idejnog rješenja, a projektant/autor odabranog idejnog rješenja obvezuje se postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja kao i otklanjanju eventualnih primjedbi ministarstva nadležnog za obrazovanje prilikom  izdavanja suglasnosti na idejno rješenje i to sve bez prava na dodatnu naknadu.

CIJENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DINAMIKA PLAĆANJA

Projektant je obavezan prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati i svojom ponuđenom cijenom obuhvatiti sve potrebne radove bez obzira da li su isti posebno naglašeni u projektnom zadatku ili nisu. Ponuđena i ugovorena cijena za izradu idejnog rješenja mora uključivati sve troškove s tim u svezi i projektant nema pravo ni na kakve naknadne troškove.

Izvršitelj je dužan usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekom izvršavanja usluge izrade idejnog rješenja te ih implementirati i uskladiti izrađenu dokumentaciju.

Plaćanje prema dinamici izvršenja posla, a koje uključuje i sve eventualne izmjene do ishođenja, prema članku 21. stavku 2. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, suglasnosti nadležnog ministarstva na idejno rješenje za rekonstrukciju postojeće škole za rad u jednoj smjeni.

| RB | Aktivnost | Isplata po odobrenju dokumentacije od strane Naručitelja/nadležnog ministarstva |
| --- | --- | --- |
| 1) | Izrada idejnog rješenja | 50% ukupne cijene |
| 2) | Suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje | 50% ukupne cijene |

ROK IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA

U roku 30 dana od dana primitka narudžbenice ili potpisa ugovora

Osijek, ožujak 2022.