PROJEKTNI ZADATAK

- za pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na energetskoj obnovi i unutarnjem uređenju zgrade dječjeg vrtića Krijesnica u Osijeku -

Predmet projektnog zadatka je pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova energetske obnove i unutarnjeg uređenja zgrade dječjeg vrtića Krijesnica u Osijeku, Korčulanska 3, Osijek

Sukladno projektima i pripadajućim troškovnicima:

1. [bookmark: _Hlk191641938]Rekonstrukcija dječjeg vrtića „Krijesnica“ – energetska obnova zgrade
· Glavni projekti
· MAPA 1 – arhitektonski projekt – oznake 19/23-GP-A od 05.2023. godine, projektant Darija Benja, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2900, projektantski ured: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. Osijek, OIB 66736059461;
· MAPA 2 – strojarski projekt – projekt termotehničkih instalacija, oznake 203/2023 od 05.2023. godine, projektant Josip Pastuović, mag.ing.mech., broj ovlaštenja S 1682, projektantski ured: IMEP j.d.o.o., Višnjevac, OIB 58223979983;
· MAPA 3 – elektrotehnički projekt – oznake 19/23-GP-E od 05.2023. godine, projektant Tihomir Vemenac, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2407, projektantski ured: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. Osijek, OIB 66736059461;
· MAPA 4 – elektrotehnički projekt – projekt fotonaponske elektrane, oznake Eg957.23 od 05.2023. godine, projektant Davor Knochl, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2798, projektantski ured: ELEKTRO-KNOCHL d.o.o., Osijek, OIB 00190011025;
2. Rekonstrukcija dječjeg vrtića „Krijesnica“ – projekt unutarnjeg uređenja
· oznake 19/23-UU od 12.2024. godine, projektant Darija Benja, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2900, projektantski ured: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. Osijek, OIB 66736059461;

OPIS I SPECIFIKACIJA :
Predmet nabave su usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem  građevinskih, obrtničkih, strojarskih i elektrotehničkih radova na rekonstrukciji zgrade dječjeg vrtića Krijesnica na adresi Korčulanska 3, Osijek, k.č.br. 9920/10, k.o. Osijek.

Na lokaciji se nalazi zgrada dječjeg vrtića građevinske bruto površine 1.317m2. Predmet ovog projektnog zadatka je stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove i unutarnjeg uređenja dječjeg vrtića građevinske bruto površine 1.317m2 a sve prema navedenoj projektnoj dokumentaciji.

U okviru usluga koje su predmet nabave, Izvršitelj će biti obvezan izvršavati slijedeće aktivnosti i obveze:
–	obveze i aktivnosti stručnog nadzora nad izvođenjem radova u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19) i ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata,
–	obveze i aktivnosti nadzornih inženjera tijekom izvođenja pojedinih vrsta radova koje su predmet nadzora sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), odnosno tehničkim propisima te projektnom dokumentacijom,
–	obveze i aktivnosti Koordinatora zaštite na radu prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18),
–	sve ostale usluge provođenja nadzora i kontrole kvalitete sukladno obvezama definiranim ovim Opsegom usluge i relevantnom zakonodavstvu RH i EU.

U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer je dužan:
•	Nadzirati provedbu izvođenja radova sukladno projektnoj dokumentaciji, tehničkim rješenjima, tehničkim opisima i uputama iz projektne dokumentacije, u svemu prema odredbama Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, drugim važećim zakonima te drugim posebnim propisima i pravilima struke.
•	Odmah po saznanju o eventualnim nedostacima i propustima u Projektu i/ili građenju izvijestiti naručitelja te bez odlaganja predložiti način njihova otklanjanja.
•	ovjeravati i dostavljati naručitelju situacije izvođača gradnje u roku od najviše 5 (pet) dana po primitku situacije.
•	jamčiti svojim potpisom i pečatom ovlaštenog inženjera na svakoj ovjerenoj situaciji izvođača potpunost i cjelovitost izvršenih i tako obračunatih radova u pogledu ugovorene (jedinične i/ili ukupne) cijene, ugovorene kvalitete i izvedene količine radova svake pojedine faze izgradnje, sukladno rokovima i iznosima utvrđenim u dinamičkom planu i financijskom planu građenja iz ugovora o građenju,
•	s odgovornom osobom izvođača radova, a uz suglasnost naručitelja, rješavati sve eventualne nejasnoće iz projekta i razrađivati detalje izvedbe.
•	izraditi završno izvješće nadzornog inženjera o radovima čije izvođenje nadzire i dati tehničku pomoć naručitelju pri dodatnim zahtjevima kontrolnog tijela
•	sudjelovati pri primopredaji izvedenih radova te osigurati da se nedostaci, uočeni i evidentirani zapisnikom otklone u roku određenom zapisnikom.
•	pripremiti dokumentaciju za okončani obračun radova i primopredaju  (naročito u pogledu ugovorene kvalitete, ugovorenog roka i ugovorene cijene) i sudjelovati u okončanom obračunu i primopredaji
•	sudjelovati u primopredaji naručitelju funkcionalne cjeline i/ili radova čije izvođenje nadzire, zapisnički konstatirati nedostatke koje je izvođač dužan otkloniti po primopredaji te nadzirati otklanjanje istih i izraditi i dostaviti naručitelju izvješće o njihovu otklanjanju
•	sudjelovati u završnom pregledu radova na isteku jamstvenog roka te izraditi zapisnik o eventualno neotklonjenim nedostacima u jamčevnom roku uključivo nadzor i evidencija nad otklanjanjem tako uočenih nedostataka
•	organizirati i održati tjedne koordinacije na gradilištu, napraviti listu prisutnih te zapisnik o održanoj koordinaciji i stanju radova koji su predmet kompletnog nadzora te izrađivati mjesečna izvješća o napredovanju radova. 
Odabrani ponuditelj dužan je biti Naručitelju na raspolaganju sve do isteka jamčevnog roka izvedenih radova kao i u slučaju spora u vezi s izvođenjem predmetnih radova.
Za slučaj eventualnih odstupanja okončane situacije Izvođača od troškovnika iz postupka javne nabave za izvođenje radova čiji nadzor je predmet ovog ugovora, a koja eventualna odstupanja bi mogla prouzročiti neplanirane troškove po Naručitelja tijekom i/ili po završetku izvođenja radova i isteku jamčevnog roka, po osnovu nastanka eventualnih  naknadnih  radova, što su prema Zakonu o javnoj nabavi dodatni radovi i/ili novi radovi, koje je Izvršitelj kao iskusan i stručan nadzorni inženjer znao i/ili je morao znati, te za slučaj svih drugih troškova i šteta prouzročenih nedostacima nadzora izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora (po osnovu ne kvalitete izvedenih radova i/ili po bilo kojem drugom osnovu), Izvršitelj odgovara Naručitelju neograničeno do visine nastale štete, a odgovorni nadzorni inženjer Izvršitelja do visine nastale štete, a najviše do iznosa osigurane svote iz police osiguranja od profesionalne odgovornosti sukladno propisima Hrvatske komore arhitekata/ građevinskih/elektro/strojarskih inženjera.
Izvršitelj predmetne usluge je dužan uslugu izvršavati od dana početka radova nad kojima se vrši nadzor te tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova do primopredaje izvedenih radova i tijekom razdoblja jamčevnog roka ugovorenog odredbama ugovora o izvođenju radova do isteka tako utvrđenog jamstvenog roka. Stručni  nadzor se vrši uz obvezu trajanja i do okončanja eventualnog pravnog spora u svezi predmetne izgradnje.
Izvršitelj je dužan pružati uslugu nadzora na način da bude prisutan na gradilištu svaki dan tijekom izvođenja radova, a i po potrebi kada izvođač ne izvodi radove, a prisutnost nadzora na gradilištu bi prema mišljenju Naručitelja bila potrebna.
Smatrat će se da se Izvršitelj prije podnošenja ponude upoznao s Projektima i Troškovnicima građevine na čije izvođenje se odnose ugovorne usluge, da je upoznat s gradilištem na kojem se izvode radovi te da je dobio sve potrebne informacije o svim okolnostima koje mogu utjecati na obavljanje njegovih usluga po ovom Ugovoru/narudžbenici. 
Izvršitelj je obvezan u pružanju usluga angažirati stručnjake s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom koje je naveo u ponudi.
Naručitelj može u pisanoj formi u opravdanim slučajevima odobriti Izvršitelju zamjenu stručnjaka navedenih u dostavljenoj ponudi. Zamjenski stručnjaci po svojim ovlaštenjima, stručnoj spremi i iskustvu moraju biti najmanje jednaki stručnjacima koje zamjenjuju.
Naručitelj ima pravo da, u opravdanim slučajevima, zatraži od Izvršitelja zamjenu pojedinih angažiranih stručnjaka, posebno ako se usluge ne pružaju u skladu s ugovornim obvezama.
Izvršitelj nema pravo samostalno odobravati izvođaču radova koji su predmet kompletnog nadzora po ovom Ugovoru, produljenje roka završetka radova, niti ima pravo odobravati bilo kakve promjene ili odstupanja od glavnog projekta, odnosno kvalitativne ili kvantitativne izmjene Ugovora o građenju (odobravanje naknadnih, dodatnih ili više radova) bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja. 
KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU
Usluge koordinatora zaštite na radu uključuju sve navedeno u Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018). Usluge koordinatora zaštite na radu propisane su odredbama navedenog Pravilnika te moraju biti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18).
Za izvršenje ugovora odabrani ponuditelj morat će imati na raspolaganju osobu koja će obavljati poslove koordinatora zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21). 

Procijenjena vrijednost radova nad kojima se vrši nadzor iznosi 850.000,00 EUR bez PDV-a, odnosno 1.062.500,00 EUR s PDV-om.
MJESTO IZVOĐENJA RADOVA:
Korčulanska 3, Osijek, k.č.br. 9920/10 k.o. Osijek.
ROK PRUŽANJA USLUGE
Usluge se pružaju od dana predaje Ugovora/Narudžbenice pa sve do primopredaje radove. Rok za izvođenje predmetnih radova je 10 mjeseci od dana uvođenja u posao. Postupak javne nabave za odabir izvođača je u tijeku. Odabrani ponuditelj dužan je biti Naručitelju na raspolaganju sve do isteka jamčevnog roka izvedenih radova kao i u slučaju spora u vezi s izvođenjem predmetnih radova.
SKLAPANJE UGOVORA / DOSTAVA NARUDŽBENICE:
Po provedenom postupku nabave Naručitelj će odabranom Izvršitelju dostaviti Narudžbenicu za pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova energetske obnove i unutarnjeg uređenja dječjeg vrtića Krijesnica na adresi Korčulanska 3, Osijek na k.č.br. 9920/10 k.o. Osijek.
PLAĆANJE:
Izvršitelj će za izvršene usluge ispostavljati račune, odnosno privremene i okončanu situaciju. Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvršitelju iznos iz ispostavljenih računa, odnosno privremenih i okončane situacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja i ovjere urednog računa, odnosno privremene, odnosno okončane situacije od strane stručne osobe Naručitelja na žiro račun  Izvršitelja.
Vrijednost pojedine situacije ili računa postotno je razmjerna i ovisna o vrijednosti izvedenih radova situiranih privremenim i okončanim situacijama Izvođača na predmetnoj građevini.
Račun, odnosno privremene i okončana situacija moraju biti zaprimljene putem pisarnice Grada Osijeka, bez obzira na način dostave.
Naručitelj ima pravo prigovora na račun odnosno ispostavljenu privremenu ili okončanu situaciju ako utvrdi nepravilnosti te pozvati Izvršitelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.
JAMSTVO
Izvršitelj je dužan po dostavi Narudžbenice Naručitelju predati jamstvo za uredno izvršenje usluge u obliku bjanko zadužnice od 10% od vrijednosti usluge bez PDV-a, s rokom važenja do isteka jamčevnog roka izvedenih radova. Navedeno jamstvo za dobro izvršenje usluge odabrani Ponuditelj dužan je dostaviti u roku od 10 dana od dana zaprimanja Narudžbenice. Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Izvršitelju nakon isteka jamčevnog roka izvedenih radova.
NEISPUNJAVANJE OBAVEZA
Izvršitelj se obvezuje da će savjesno, stručno i kvalitetno, po važećim propisima, normama, standardima i pravilima struke, izvršiti usluge stručnog nadzora građenja koje su predmet ovog ugovora u protivnom odgovara sukladno važećim propisima.
Ukoliko Izvršitelj propusti ispuniti neku obvezu Naručitelj će dati Izvršitelju dodatni primjereni rok za ispunjenje obveze/otklanjanje nedostatka, te će se Narudžbenica u slučaju ne ispunjenja obveze/otklanjanja nedostatka po isteku navedenog roka smatrati poništenom.
Naručitelj može otkazati Narudžbenicu i bez ostavljanja primjerenog roka Izvršitelju ako iz njegova držanja proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku, a svakako ako Izvršitelj:
•	ne postupi prema obavijesti za ispunjenje obveze sukladno prethodnom stavku;
•	ustupi podizvršitelju dio Ugovora suprotno odredbama ovih općih uvjeta
•	ne dostavi zahtijevana jamstva;
•	postane nesolventan ili ode u stečaj; ili
•	svojom radnjom ili propustom prouzroči zastoj ili usporenje izvođenja radova koji su predmet nadzora ili
•	ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim općim uvjetima ili zakonom kao sankcija predviđen raskid Ugovora.
Naručitelj ima pravo otkazati Narudžbenicu u slučaju da se iz bilo kojeg razloga raskine Ugovor za građenje koji su predmet nadzora po ovom Ugovoru.
U slučaju otkaza Narudžbenice sukladno ovom članku Naručitelj će platiti Izvršitelju samo izvršene usluge.


Osijek, 28. veljače 2025.


