### PROJEKTNI ZADATAK

USLUGA

IZRADE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA I PROVEDBI PROPISANIH MJERA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA ZA ZATVORENA I SANIRANA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA ZA 2026.

GRAD OSIJEK

OŽUJAK 2026.

- PREDMET NABAVE

Predmet jednostavne nabave je usluga izrade godišnjeg izvješća o stanju okoliša i provedbi propisanih mjera s rezultatima praćenja stanja okoliša za zatvorena i sanirana odlagališta neopasnog otpada na području grada Osijeka za 2026. godinu sukladno važećim propisima i rješenju nadležnog tijela.

Ova usluga podrazumijeva provedbu propisanog monitoringa (program praćenja stanja okoliša) za sanirana i zatvorena  odlagališta na području grada Osijeka (“Sarvaš” i “Nemetin”) te izradu Godišnjeg izvješća o  stanju okoliša i provedbi propisanih mjera praćenja stanja okoliša za zatvoreno i sanirano odlagalište neopasnog otpada “Sarvaš”, Grad Osijek, za 2026. i izradu Godišnjeg izvješća o stanju okoliša i provedbi propisanih mjera praćenja stanja okoliša za zatvoreno i sanirano odlagalište neopasnog otpada “Nemetin”, Grad Osijek, za 2026. Usluga monitoringa i izrada godišnjeg izvješća se provodi zasebno za svako odlagalište.

Program praćenja stanja okoliša i godišnje izvješće izradit će se sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21.), Zakonu o zaštiti okoliša (“Narodne novine” 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.), Pravilnik o odlagalištima (“Narodne novine” broj 4/23.) i podzakonskim aktima proizašlim iz spomenutih Zakona te rješenjima o sanaciji i zatvaranju odlagališta nadležnih tijela.

- OPSEG I SADRŽAJ USLUGE

Program praćenja stanja okoliša za odlagalište “Sarvaš” provodit će se 30 godina od dana njegova zatvaranja, a sukladno izdanom Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: UP-351-03/07-02/65, Ur.broj: 531-08-1-1-07/11-07-8 od 11. siječnja 2008. te Ispravkom Rješenja Klasa: UP-351-03/07-02/65, Ur.broj: 531-14-1-07-10-11 od 21. prosinca 2010.  i Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/18-09/29, URBROJ: 517-03-1-2-19-9 od 5. veljače 2019. godine. Detaljan program praćenja stanja okoliša dan je u Elaboratu zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Sanacija i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada ''Sarvaš'' – Faza 1. izrađen u kolovozu 2018.od strane ovlaštenika INSTITUT IGH, d.d., Zagreb.

Program praćenja stanja okoliša za odlagalište “Nemetin” provodit će se 30 godina od dana njegova zatvaranja, a program praćenja definiran je Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: UP-351-03/06-02/123, Ur.broj: 531-08-3-1-DR/AK-07-10 od 30. siječnja 2007. i Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/17-08/383, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 17. travnja 2018. godine. Detaljan program praćenja stanja okoliša dan je u Elaboratu zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Izmjene zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada ''Nemetin'' – Osijek, izrađen u siječnju 2018.od strane zajednice ovlaštenika Maxicon d.o.o. i INSTITUT IGH, d.d. iz Zagreba.

Praćenje stanja okoliša na odlagalištu “Sarvaš” i odlagalištu “Nemetin” obuhvaća:

- kontrolu meteoroloških parametara na odlagalištu otpada – prikupljanje meteoroloških podataka s najbliže meteorološke stanice državne meteorološke mreže jednom mjesečno (količina oborina, temperatura zraka, brzina i smjer vjetra, vlaga zraka i isparavanje)

- mjerenje masene koncentracije odlagališnih plinova: metana, sumporovodika, ugljičnog dioksida, vodika  i kisika  na reprezentativnim mjestimau okolišu na saniranom tijelu odlagališta (2x godišnje)

- uzorkovanje i fizikalno kemijska analiza sastava oborinskih voda s tijela zatvorenog odlagališta, 1 mjerno mjesto (2 x godišnje),

- uzorkovanje i fizikalno kemijska analiza te mjerenje razine podzemne vode, 3 mjerna mjesta/piezometra (2 x godišnje),

- mjerenje visinskih pomaka na tijelu odlagališta tj. provjera slijeganja tijela odlagališta (1 x godišnje) te

- kontrolu provedbe propisanih mjera održavanja odlagališta od strane Naručitelja,

- Izradu Godišnjeg izvješća o provedbi propisanog praćenja stanja okoliša za 2026.,

- potrebnu podršku pri predaji Izvješća nadležnim tijelima (PT2),

- preporuke za daljnje održavanje u obliku posebnog poglavlja koji se izrađuje na temelju godišnjeg zapažanja provedbe praćenja stanja okoliša.

Nadležno upravno tijelo i Nositelj izrade je Grad Osijek, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Okvirni sadržaj dokumenta koji je predmet ove Ponude je sljedeći:

| 1. | Uvod |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Zakonski okvir |
|  | 1.2. | Svrha dokumenta |
|  | 1.3. | Metodologija izrade i struktura dokumenta |
| 2. | Opći podaci |  |
|  | 2.1. | Naziv odlagališta (opis lokacije odlagališta, površine i povijest odlaganja otpada) |
|  | 2.2. | Sanacija i zatvaranje odlagališta (opis provedene sanacije) |
|  | 2.3. | Podaci o Naručitelju |
| 3. | Program praćenja stanja okoliša na odlagalištu |  |
|  | 3.1. | Opis propisanih mjera održavanja nakon zatvaranja odlagališta |
|  | 3.2. | Opis propisanog Programa praćenja stanja okoliša nakon zatvaranja odlagališta |
| 4. | Rezultati provedbe propisanih mjera održavanja |  |
|  | 4.1. | Provedba propisanih mjera održavanja |
| 5. | Rezultati Programa praćenja stanja okoliša |  |
|  | 5.1. | Meteorološki paramatri |
|  | 5.2. | Mjerenje emisija odlagališnih plinova |
|  | 5.3. | Uzorkovanje i analiza parametara oborinske vode |
|  | 5.4. | Uzorkovanje i analiza parametara podzemne vode i mjerenje razine |
|  | 5.5. | Praćenje slijeganja tijela odlagališta |
| 6. | Prijedlog daljnjih mjera |  |
|  | 6.1. | Utvrđeni problemi i nedostaci |
|  | 6.2. | Preporuke za daljnje aktivnosti za provođenje mjera održavanja nakon zatvaranja odlagališta |
| 7. | Zaključak (sažetak ocjene stanja odlagališta i preporuke za daljnje postupanje) |  |
| 8. | Prilozi (izvješća o provedenim mjerenjima s jasno navedenim metodama i akreditacijskim statusom laboratorija) |  |

Tijekom izrade dokumenta okvirni sadržaj se u dogovoru s Naručiteljem može mijenjati.

- CILJ I OČEKIVANI REZULTATI

Cilj je provesti propisani monitoring te izraditi Godišnje izvješće o provedbi propisanih mjera praćenja stanja okoliša za zatvoreno i sanirano odlagalište neopasnog otpada “Sarvaš”, Grad Osijek, za 2026. te provesti propisani monitoring i izraditi Godišnje izvješće o provedbi propisanih mjera praćenja stanja okoliša za zatvoreno i sanirano odlagalište neopasnog otpada “Nemetin”, Grad Osijek, za 2026.

Očekivani rezultati:

- Proveden monitoring za oba  odlagališta („Sarvaš“ i „Nemetin“)

- Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi propisanih mjera praćenja stanja okoliša za zatvoreno i sanirano odlagalište neopasnog otpada “Sarvaš”, Grad Osijek, za 2026.

- Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi propisanih mjera praćenja stanja okoliša za zatvoreno i sanirano odlagalište neopasnog otpada “Nemetin”, Grad Osijek, za 2026.

- OBVEZE NARUČITELJA

Naručitelj se obvezuje provoditi mjere održavanja odlagališta kako bi se navedeno uključilo u Godišnje izvješće te osigurati pristup odlagalištu i osobu za koordinaciju za potrebe provedbe obilaska, mjerenja i uzorkovanja.

Naručitelj se obvezuje Izvršitelju dostaviti sve relevantne podatke i dokumente kojima raspolaže, kao i osigurati mogućnost njihovog korištenja za potrebe izrade ovog projektnog zadatka ukoliko su dokumenti u vlasništvu ili su izrađeni od strane drugih institucija. Naručitelj prihvaća izvršenje usluge u dobroj vjeri i ne preuzima na sebe nikakvu odgovornost za nezakonito postupanje Izvršitelja u korištenju tuđih uradaka.

- OBVEZE IZVRŠITELJA

Obveza Izvršitelja je provesti propisani monitoring i izraditi godišnja izvješća (za oba odlagališta) u skladu s pravilima struke, sukladno propisima koji uređuju predmetno područje i prema projektnom zadatku te izdanim rješenjima o sanaciji i zatvaranju odlagališta nadležnih tijela.

Izvršitelj je obvezan koristiti ovlašteni akreditirani laboratorij za provedbu analiza (uzorkovanje i analitičke metode) u skladu s važećim hrvatskim propisima. U slučaju da Izvršitelj nema vlastiti akreditirani laboratorij, obvezan je angažirati ovlašteni akreditirani laboratorij.

Izvršitelj je obvezan prihvatiti sve možebitne potrebe dorade sadržaja koje je izrađivač predao u određenom roku te izraditi konačnu verziju godišnjeg izvješća, pojedinačno za svako odlagalište (Sarvaš i Nemetin).

Vezano za izrađena godišnja izvješća Izvršitelj je odgovoran za istinitost i točnost podataka te stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisanim odredbama zakonske regulative. Izvršitelj je obvezan pri provedbi monitoringa i izradi godišnjih izvješća za oba odlagališta koristiti najnovije, vjerodostojne i dostupne podatke s obzirom na sadržaj, ciljeve i razinu obuhvata izvješća te je u te svrhe dužan surađivati s Naručiteljem.

Godišnje izvješće o provedbi propisanih mjera praćenja stanja okoliša za zatvoreno i sanirano odlagalište neopasnog otpada “Sarvaš”, Grad Osijek, za 2026. te Godišnje izvješće o provedbi propisanih mjera praćenja stanja okoliša za zatvoreno i sanirano odlagalište neopasnog otpada “Nemetin”, Grad Osijek, za 2026., Izvršitelj je obvezan izraditi i predati dva (2) primjerka konačne verzije, u tiskanom obliku, uvezano u mape formata A4 i u elektroničkom (digitalnom) obliku (na mediju za prijenos podataka – CD, DVD ili drugi prijenosni medij) u pdf formatu, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, Naručitelju kao vlasniku dokumenta.

Izvršitelj nije ovlašten u javnosti iznositi i prezentirati sadržaj godišnjih izvješća bez suglasnosti Naručitelja.

Ukoliko Naručitelj pri pregledu dovršenih godišnjih izvješća utvrdi da isti sadrže nedostatke nastale krivnjom Izvršitelja, Izvršitelj se obvezuje nedostatke ukloniti u roku od 15 dana, bez prava na posebnu naknadu.

- ROK PROVEDBE PROJEKTA

Rok izrade za Godišnje izvješće o provedbi propisanih mjera praćenja stanja okoliša za zatvoreno i sanirano odlagalište neopasnog otpada “Sarvaš”, Grad Osijek, za 2026. te Godišnje izvješće o provedbi propisanih mjera praćenja stanja okoliša za zatvoreno i sanirano odlagalište neopasnog otpada “Nemetin”, Grad Osijek, za 2026. je 30. 12. 2026.

- DINAMIKA PLAĆANJA

- Po izvršenju usluge.